Практическое задание № 3.3

Выполнение задач тестирования в процессе внедрения

Программный продукт:

«Модуль интеграции ООО МедСнаб с маркетплейсами»

Выполнил: Кочанов Александр Юрьевич

Группа: ИСП-34

Специальность: Информационные системы и программирование

2025 г.

Содержание

1. Анализ технического задания..................................................................................................3

2. Программа тестирования.........................................................................................................5

2.1. Цели и область тестирования.........................................................................................5

2.2. Виды тестирования...........................................................................................................5

2.3. Команда тестирования......................................................................................................6

2.4. Инструменты тестирования.............................................................................................6

2.5. Тестовые среды................................................................................................................7

2.6. Управление рисками.........................................................................................................7

2.7. График тестирования........................................................................................................7

2.8. Критерии прохождения и завершения...........................................................................8

3. Тест-кейсы..................................................................................................................................9

1. Анализ технического задания

Техническое задание (ТЗ) на разработку «Модуля интеграции ООО МедСнаб с маркетплейсами» разработано в рамках практического задания № 2.1. Ниже приведён анализ ключевых требований ТЗ с точки зрения их тестируемости.

1.1. Ключевые требования из ТЗ и их тестируемость

| № | Требование из ТЗ | Критерий приёмки | Тестируемость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синхронизация остатков с периодичностью раз в 15 минут | Остатки обновляются на Ozon/WB не позднее чем через 15 мин. после изменения в 1С | Высокая — измеримый временной параметр |
| 2 | Обновление цен в течение 5 минут после проведения документа | Цена на площадке обновляется не позднее 5 мин. после проведения прайс-листа | Высокая — измеримый временной параметр |
| 3 | Автоматическое получение заказов и создание документа в 1С | Заказ появляется в системе и в 1С в течение 5 минут после оформления на площадке | Высокая — проверяется тестовым заказом |
| 4 | Ведение журнала операций с хранением не менее 12 месяцев | Журнал содержит записи всех операций; записи доступны за последние 12 месяцев | Высокая — проверяется запросом к БД |
| 5 | Уведомление ответственных при ошибках (email/Telegram) | Ошибка API → уведомление приходит в течение 2 минут | Высокая — симулируется намеренной ошибкой |
| 6 | Защита от цен ниже себестоимости + мин. маржа | Система блокирует передачу цены ниже допустимого порога | Высокая — граничный тест |
| 7 | Поддержка не менее 10 одновременных пользователей | При 10 одновременных сессиях время отклика не деградирует более чем на 30% | Средняя — нагрузочное тестирование |
| 8 | Совместимость с 1С:УТ ред. 11.5 и выше | Расширение корректно устанавливается и работает на всех заявленных версиях платформы | Высокая — тест совместимости |

1.2. Выявленные риски и неоднозначности ТЗ

- Требование «синхронизация каждые 15 минут» не уточняет поведение при нестабильном соединении — необходимо тестировать сценарий восстановления после разрыва.

- ТЗ не описывает поведение при конкурентных изменениях цены (одновременно из 1С и вручную в ЛК площадки) — требуется уточнение у заказчика.

- Требование к хранению журнала 12 месяцев не специфицирует объём данных — возможны проблемы с производительностью при большом каталоге (500+ SKU × частые синхронизации).

2. Программа тестирования

2.1. Цели и область тестирования

Цель тестирования: подтвердить соответствие реализованного программного продукта требованиям ТЗ (практическое задание 2.1) и обеспечить готовность системы к передаче в опытную эксплуатацию.

Область тестирования (in scope):

- модуль синхронизации остатков с API Ozon и Wildberries;

- модуль обновления цен с контролем минимальной маржи;

- модуль приёма заказов и создания документов в 1С;

- дашборд оператора и виджет срочных отгрузок;

- журнал событий (логирование, хранение, повтор ошибок);

- модуль аналитики и экспорт отчётов;

- авторизация и разграничение прав пользователей.

Вне области тестирования (out of scope):

- логика работы самой платформы 1С:Предприятие (конфигурация УТ);

- API маркетплейсов на стороне Ozon и Wildberries;

- тестирование мобильных приложений маркетплейсов.

2.2. Виды тестирования

| Вид тестирования | Описание | Инструмент/Метод |
| --- | --- | --- |
| Функциональное | Проверка соответствия функций требованиям ТЗ | Ручное тестирование по тест-кейсам |
| Негативное | Проверка обработки некорректных входных данных и нештатных ситуаций | Ручное тестирование, симуляция ошибок API |
| Интеграционное | Проверка корректного взаимодействия с API Ozon, WB и базой 1С | Тестовые аккаунты маркетплейсов, sandbox API |
| Нагрузочное | Проверка производительности при 10 одновременных пользователях | Apache JMeter |
| Тестирование безопасности | Проверка авторизации, блокировки при неверном пароле, разграничения прав | Ручное тестирование, попытки SQL-инъекций в полях ввода |
| Тестирование совместимости | Проверка работы на версиях 1С 8.3.20, 8.3.22, 8.3.24 и платформах Windows 10/11 | Тест-стенды с разными версиями ПО |
| Регрессионное | Повторное выполнение всех тест-кейсов после исправления дефектов | Ручное тестирование |
| Приёмочное (UAT) | Проверка системы конечным пользователем (менеджер маркетплейсов) | Тест-сессия с участием заказчика |

2.3. Команда тестирования

| Роль | Ответственность | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Тест-лид | Планирование тестирования, управление командой, составление отчётности | Системный аналитик проекта |
| Функциональный тестировщик | Выполнение тест-кейсов, документирование дефектов | QA-инженер (1 чел.) |
| Тестировщик интеграций | Тестирование API-взаимодействия, работа с sandbox маркетплейсов | Разработчик 1С |
| Представитель заказчика (UAT) | Приёмочное тестирование, подтверждение соответствия бизнес-требованиям | Менеджер маркетплейсов ООО МедСнаб |

2.4. Инструменты тестирования

- YouTrack (Jetbrains) — система управления дефектами и тест-кейсами;

- Apache JMeter 5.x — нагрузочное тестирование (10+ пользователей);

- Postman — тестирование API-запросов к Ozon и WB напрямую;

- Sandbox-среды Ozon и Wildberries — тестовые аккаунты для создания тестовых заказов;

- Microsoft Excel — хранение ручных тест-кейсов и документирование результатов;

- 1С:Предприятие 8.3 — тестовая информационная база с демо-данными.

2.5. Тестовые среды

| Среда | Назначение | Состав |
| --- | --- | --- |
| DEV | Разработка и первичная отладка | 1С-сервер разработчика, тестовые API-ключи (sandbox) |
| TEST | Функциональное и интеграционное тестирование | Отдельный сервер 1С, реальные API-ключи тестовых аккаунтов Ozon/WB, демо-база 1С |
| PROD | Опытная эксплуатация (UAT) | Рабочий сервер 1С, реальные API-ключи ООО МедСнаб, минимальный каталог тестовых товаров |

2.6. Управление рисками тестирования

| Риск | Вероятность | Мера снижения |
| --- | --- | --- |
| Недоступность sandbox API маркетплейса во время тестирования | Средняя | Использовать mock-сервер (Postman Mock Server) для имитации API-ответов |
| Нехватка тестовых данных (малый каталог товаров) | Низкая | Подготовить минимум 50 тестовых SKU в демо-базе 1С заранее |
| Изменение версии API маркетплейса в период тестирования | Низкая | Подписаться на changelog API Ozon/WB; протестировать на текущей версии |
| Дефекты обнаруживаются поздно (приёмочное тестирование) | Средняя | Проводить smoke-тест после каждого релиза на TEST-среде |

2.7. График тестирования

| Этап | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка тестовой среды и данных | День 1 | День 2 | Разработчик 1С |
| Smoke-тест (базовая работоспособность) | День 3 | День 3 | QA-инженер |
| Функциональное тестирование (ТС-01 — ТС-08) | День 4 | День 7 | QA-инженер |
| Интеграционное тестирование | День 6 | День 8 | Разработчик 1С |
| Негативное тестирование (ТС-03, ТС-05, ТС-07) | День 7 | День 9 | QA-инженер |
| Нагрузочное тестирование | День 10 | День 11 | QA-инженер |
| Исправление дефектов | День 12 | День 14 | Разработчик |
| Регрессионное тестирование | День 15 | День 16 | QA-инженер |
| Приёмочное тестирование (UAT) | День 17 | День 18 | Заказчик |
| Подписание акта о передаче в эксплуатацию | День 19 | День 19 | Тест-лид |

2.8. Критерии прохождения и завершения тестирования

Критерии успешного прохождения (Pass Criteria):

- 100% тест-кейсов с приоритетом «Высокий» выполнены со статусом «Пройден»;

- не менее 90% тест-кейсов с приоритетом «Средний» выполнены со статусом «Пройден»;

- отсутствуют открытые дефекты уровня «Критический» и «Высокий»;

- приёмочное тестирование подписано представителем заказчика.

Критерии завершения тестирования (Exit Criteria):

- все запланированные тест-кейсы выполнены;

- все критические дефекты исправлены и верифицированы;

- подготовлен и утверждён отчёт о тестировании;

- система передана на опытную эксплуатацию.

3. Тест-кейсы

Ниже представлены тест-кейсы, разработанные на основе требований ТЗ. Каждый тест-кейс документирован по стандартной структуре с указанием предусловий, шагов и ожидаемых результатов.

Тест-кейс TC-01: Автоматическая синхронизация по расписанию

| Идентификатор | TC-01 |
| --- | --- |
| Модуль | Синхронизация остатков |
| Наименование | Автоматическая синхронизация по расписанию |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | 1С запущена, расширение активно, соединение с Ozon и WB установлено (статус «Активно»), расписание: каждые 15 мин. |
| Шаги выполнения | Дождаться срабатывания расписания (или установить интервал 1 мин. для теста) В 1С изменить остаток товара Артикул-001 (например, с 10 до 15 ед.) Дождаться следующего цикла синхронизации Войти в личный кабинет Ozon, проверить остаток Артикул-001 Войти в личный кабинет WB, проверить остаток Артикул-001 Проверить журнал событий: должна появиться запись об успешной синхронизации |
| Ожидаемый результат | Остаток 15 ед. отображается на Ozon и WB. Журнал содержит запись типа «Синхронизация завершена успешно, передано N позиций». |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-02: Принудительная синхронизация по команде оператора

| Идентификатор | TC-02 |
| --- | --- |
| Модуль | Синхронизация остатков |
| Наименование | Принудительная синхронизация по команде оператора |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Соединение с площадками активно |
| Шаги выполнения | Перейти в раздел «Остатки и цены» → вкладка «Остатки» Изменить остаток товара Артикул-002 в 1С Нажать кнопку «Синхронизировать сейчас» Наблюдать за прогресс-баром После завершения проверить остатки в ЛК Ozon и WB |
| Ожидаемый результат | Сообщение «Синхронизация завершена успешно». Актуальный остаток передан на обе площадки в течение 3 минут. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-03: Синхронизация при недоступности API Ozon

| Идентификатор | TC-03 |
| --- | --- |
| Модуль | Синхронизация остатков |
| Наименование | Синхронизация при недоступности API Ozon |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Негативное |
| Предусловия | Намеренно введён неверный API-ключ Ozon в Настройках |
| Шаги выполнения | Запустить принудительную синхронизацию Наблюдать реакцию системы Проверить журнал событий Проверить, передались ли остатки на WB (при рабочем соединении с WB) |
| Ожидаемый результат | Система отображает ошибку «Ошибка 401: Недействительный токен Ozon». Журнал фиксирует ошибку. Синхронизация с WB при этом выполнена успешно (независимые каналы). Оператору отправлено уведомление. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-04: Автоматическое обновление цен после проведения прайс-листа

| Идентификатор | TC-04 |
| --- | --- |
| Модуль | Обновление цен |
| Наименование | Автоматическое обновление цен после проведения прайс-листа |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Соединение с площадками активно, правила ценообразования настроены |
| Шаги выполнения | В 1С открыть документ «Установка цен товаров» Изменить цену товара Артикул-003 с 1000 руб. на 1200 руб. Провести документ Подождать не более 5 минут Проверить цену Артикул-003 в ЛК Ozon и WB |
| Ожидаемый результат | Цена на обеих площадках обновлена до значения, рассчитанного по формуле: 1200 × (1 + комиссия_площадки%). Обновление произошло в течение 5 минут. В журнале — запись об успешном обновлении цен. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-05: Защита от установки цены ниже минимальной маржи

| Идентификатор | TC-05 |
| --- | --- |
| Модуль | Обновление цен |
| Наименование | Защита от установки цены ниже минимальной маржи |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Негативное |
| Предусловия | Себестоимость Артикул-004 = 500 руб., минимальная маржа = 10%. Минимально допустимая цена продажи = 550 руб. |
| Шаги выполнения | В 1С установить цену Артикул-004 равной 480 руб. (ниже допустимого минимума) Провести документ «Установка цен» Наблюдать реакцию системы |
| Ожидаемый результат | Система НЕ передаёт цену 480 руб. на маркетплейсы. Оператору выводится предупреждение «Цена товара [Артикул-004] ниже минимальной маржи». Журнал фиксирует предупреждение с деталями. Предыдущая цена на площадках остаётся неизменной. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-06: Автоматическое создание заказа из Ozon в 1С

| Идентификатор | TC-06 |
| --- | --- |
| Модуль | Приём заказов |
| Наименование | Автоматическое создание заказа из Ozon в 1С |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Соединение активно, товар Артикул-001 опубликован на Ozon с ненулевым остатком |
| Шаги выполнения | Оформить тестовый заказ на Артикул-001 через ЛК покупателя Ozon (тестовый аккаунт) Подождать до 5 минут В системе перейти в раздел «Заказы» Проверить наличие нового заказа в списке Нажать «Открыть в 1С» и проверить документ «Заказ покупателя» |
| Ожидаемый результат | Заказ появляется в разделе «Заказы» со статусом «Новый». В 1С создан документ «Заказ покупателя» с корректным составом заказа, ценой и адресом доставки. Оператор получил уведомление о новом заказе. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-07: Корректная обработка заказа с отсутствующим в 1С артикулом

| Идентификатор | TC-07 |
| --- | --- |
| Модуль | Приём заказов |
| Наименование | Корректная обработка заказа с отсутствующим в 1С артикулом |
| Приоритет | Средний |
| Вид тестирования | Негативное |
| Предусловия | На площадке Wildberries существует товар с артикулом «WB-UNKNOWN-999», которого нет в базе 1С |
| Шаги выполнения | Оформить тестовый заказ с артикулом «WB-UNKNOWN-999» с площадки WB Подождать 5 минут Проверить раздел «Заказы» и журнал событий |
| Ожидаемый результат | Заказ появляется в списке со статусом «Ошибка» и пометкой «SKU не найден в 1С». Документ в 1С НЕ создаётся автоматически. Журнал фиксирует ошибку «Ошибка создания заказа: SKU WB-UNKNOWN-999 не найден». Оператор может создать заказ вручную через кнопку «Создать документ 1С» с ручным выбором товара. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-08: Отображение срочного FBS-заказа с дедлайном менее 4 часов

| Идентификатор | TC-08 |
| --- | --- |
| Модуль | Дашборд |
| Наименование | Отображение срочного FBS-заказа с дедлайном менее 4 часов |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Существует FBS-заказ с дедлайном отгрузки через 3 часа 30 минут |
| Шаги выполнения | Открыть дашборд в разделе «Маркетплейсы» Найти виджет «Срочные отгрузки FBS» Проверить визуальное оформление срочного заказа Проверить наличие уведомления у ответственного сотрудника |
| Ожидаемый результат | Заказ отображается в виджете «Срочные отгрузки FBS» с красной подсветкой строки. Отображается оставшееся время до дедлайна. Ответственный сотрудник получил push-уведомление или email. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-09: Корректное логирование успешных операций синхронизации

| Идентификатор | TC-09 |
| --- | --- |
| Модуль | Журнал событий |
| Наименование | Корректное логирование успешных операций синхронизации |
| Приоритет | Средний |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Система работает в штатном режиме |
| Шаги выполнения | Выполнить принудительную синхронизацию остатков Перейти в раздел «Журнал событий» Найти запись о последней синхронизации Проверить поля: дата/время, тип операции, площадка, статус, количество переданных позиций |
| Ожидаемый результат | В журнале присутствует запись с корректными данными: дата и время операции, тип «Синхронизация остатков», площадки Ozon и WB, статус «Успешно», количество переданных позиций (число > 0). Запись неизменяема и недоступна для удаления оператором. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-10: Формирование отчёта о продажах по каналам за период

| Идентификатор | TC-10 |
| --- | --- |
| Модуль | Аналитика |
| Наименование | Формирование отчёта о продажах по каналам за период |
| Приоритет | Средний |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | В системе имеются данные о продажах за последние 30 дней |
| Шаги выполнения | Перейти в раздел «Аналитика» Выбрать тип отчёта «Продажи по каналам» Установить период: текущий месяц Нажать «Сформировать» Проверить данные в отчёте (суммы по Ozon, WB, итого) Нажать «Экспорт в Excel» и открыть файл |
| Ожидаемый результат | Отчёт содержит данные по каждой площадке (Ozon, WB) с разбивкой по товарам: количество продаж, сумма, возвраты. Итоговые суммы соответствуют данным в 1С. Excel-файл сохраняется корректно и открывается без ошибок. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-11: Блокировка учётной записи после 3 неверных вводов пароля

| Идентификатор | TC-11 |
| --- | --- |
| Модуль | Авторизация |
| Наименование | Блокировка учётной записи после 3 неверных вводов пароля |
| Приоритет | Высокий |
| Вид тестирования | Безопасность |
| Предусловия | Существует учётная запись оператора «test_operator» |
| Шаги выполнения | Запустить 1С В форме аутентификации ввести верный логин и неверный пароль (1-я попытка) Повторить с неверным паролем (2-я попытка) Повторить с неверным паролем (3-я попытка) Попытаться войти с верным паролем |
| Ожидаемый результат | После 3-й неверной попытки учётная запись блокируется. При попытке входа с верным паролем выводится сообщение «Учётная запись заблокирована. Обратитесь к администратору». Разблокировка возможна только системным администратором. |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Тест-кейс TC-12: Публикация карточки товара на обеих площадках одновременно

| Идентификатор | TC-12 |
| --- | --- |
| Модуль | Карточки товаров |
| Наименование | Публикация карточки товара на обеих площадках одновременно |
| Приоритет | Средний |
| Вид тестирования | Функциональное |
| Предусловия | Создана новая карточка товара Артикул-NEW с заполненными обязательными полями |
| Шаги выполнения | Перейти в раздел «Товары» Открыть карточку Артикул-NEW Нажать переключатель «Активна» для Ozon и WB Нажать «Опубликовать» Подождать 10 минут Проверить наличие карточки на обеих площадках через API-запрос статуса |
| Ожидаемый результат | Карточка опубликована на обеих площадках. Статус публикации в системе изменился на «Опубликовано» для Ozon и WB. В журнале зафиксирована операция «Публикация карточки товара» с результатом «Успешно». |
| Статус | Не выполнен (подготовлен к выполнению) |

Сводная таблица тест-кейсов

| ID | Наименование | Модуль | Вид | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Автоматическая синхронизация по расписанию | Синхронизация остатков | Функциональное | Высокий | — |
| TC-02 | Принудительная синхронизация по команде оператора | Синхронизация остатков | Функциональное | Высокий | — |
| TC-03 | Синхронизация при недоступности API Ozon | Синхронизация остатков | Негативное | Высокий | — |
| TC-04 | Автоматическое обновление цен после проведения прайс-листа | Обновление цен | Функциональное | Высокий | — |
| TC-05 | Защита от установки цены ниже минимальной маржи | Обновление цен | Негативное | Высокий | — |
| TC-06 | Автоматическое создание заказа из Ozon в 1С | Приём заказов | Функциональное | Высокий | — |
| TC-07 | Корректная обработка заказа с отсутствующим в 1С артикулом | Приём заказов | Негативное | Средний | — |
| TC-08 | Отображение срочного FBS-заказа с дедлайном менее 4 часов | Дашборд | Функциональное | Высокий | — |
| TC-09 | Корректное логирование успешных операций синхронизации | Журнал событий | Функциональное | Средний | — |
| TC-10 | Формирование отчёта о продажах по каналам за период | Аналитика | Функциональное | Средний | — |
| TC-11 | Блокировка учётной записи после 3 неверных вводов пароля | Авторизация | Безопасность | Высокий | — |
| TC-12 | Публикация карточки товара на обеих площадках одновременно | Карточки товаров | Функциональное | Средний | — |

Итого тест-кейсов: 12

Из них по приоритету: Высокий — 8, Средний — 4

По виду: Функциональные — 7, Негативные — 3, Безопасность — 1, Аналитика — 1